| ID: 31768791 | otwórz drukuj treść oryginalna analizuj mapa schowek. |
| --- | --- |
| Data dodania: | 2026-04-16 |
| Kategoria: | przetarg zapytanie ofertowe - Polska |
| Przedmiot: | Zaprojektowanie i wykonanie muralu |
| Organizator: | Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata" |
| Adres: | Bracka 29/9, 91-703 Łódź |
| Województwo / powiat: | łódzkie, powiat Łódź |
| Państwo: | Polska |
| E-mail: | fundacja@pomagajznami.org |
| Strona WWW: | https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/263472 |
| Opis: | Zaprojektowanie i wykonanie muralu w ramach kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji na terenie miasta Łodzi. 4/2026/ŁCR Powstaje w kontekście projektu FELD.07.05-IP.01-0003/24 - Łódzkie Centrum Równości Część 1 Zaprojektowanie i wykonanie muralu Przedmioty zamówienia Roboty budowlane Roboty budowlane Opis 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie muralu o wielkości minimum 100 m2 (przeniesienie projektu na ścianę) w ramach kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania dyskryminacji. Mural będzie przedstawiał wizualną interpretację pojęcia dyskryminacji i jej rodzajów, wypracowaną przez uczestników warsztatów z młodzieżą i osobami 60+. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań z uczestnikami projektu (warsztaty, spotkania) w wyniku których powstanie projekt muralu. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu warsztatów partycypacyjnych, których efektem jest opracowanie koncepcji artystycznej. 3. Wykonawca musi zapewnić osobę prowadzącą warsztaty/spotkania władającą językiem polskim w stopniu biegłym. 4. Przed przystąpieniem do warsztatów i projektowania Zamawiający przedstawi Wykonawcy zestaw wytycznych do projektowania. Weryfikacja, czy przedstawiony przez Wykonawcę projekt spełnia wytyczne będzie podstawą do akceptacji przez Zamawiającego projektu. 5. Zaprojektowanie muralu ma polegać na przygotowaniu projektu w wersji graficznej w pliku PDF i/lub w wersji wydrukowanej na papierze/kartonie/planszy, w formacie A4. 6. Projekt muralu nie może być plagiatem, musi być oryginalny, nie może prezentować treści lub elementów dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość; treści lub elementów, które zachęcają do aktów przemocy; treści lub elementów o charakterze nieobyczajnym; treści lub elementów nawołujących do jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem oraz powinien być zgodny z wartościami projektu. 7. Wykonawca przygotuje projekt graficzny muralu i przedłoży go do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag i wprowadzenia zmian do projektu. 8. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania ściany w centrum Łodzi (preferowany rejon - Śródmieście) oraz uzyskania pisemnej zgody właściciela/zarządcy nieruchomości oraz ewentualnych zgód administracyjnych (np. Konserwator Zabytków, jeśli dotyczy). Zamawiający zastrzega, że brak uzyskania zgód w terminie 35 dni od daty podpisania umowy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu, jeśli opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. przewlekłość postępowań administracyjnych). 9. Wykonawca przedstawi 3 propozycje lokalizacji ścian w terminie 14 dni od podpisania umowy. Ostateczną lokalizację zatwierdza Zamawiający. 10. Wykonanie muralu ma polegać na przygotowaniu ściany pod wykonanie muralu a następnie przeniesieniu na przygotowane podłoże projektu. Wykonawca w ramach wizji lokalnej zobowiązany jest ocenić stan tynku. Cena ryczałtowa obejmuje standardowe czyszczenie, gruntowanie oraz drobne uzupełnienia ubytków (do 5% powierzchni). W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia kapitalnego remontu elewacji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego przed przystąpieniem do prac. Zamawiający dopuszcza wówczas zmianę lokalizacji ściany na koszt Wykonawcy. 11. Mural należy wykonać z wykorzystaniem materiałów (w szczególności farb i powłok zabezpieczających) przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych, zgodnie z ich kartami technicznymi oraz zaleceniami producentów. Materiały powinny charakteryzować się podwyższoną odpornością na działanie czynników atmosferycznych oraz zapewniać możliwie wysoką trwałość i stabilność kolorystyczną, przy czym Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na właściwości materiałów oraz warunki eksploatacji nie jest możliwe zagwarantowanie całkowitej niezmienności wyglądu muralu w czasie. 12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Gwarancja będzie obejmowała prawidłowość wykonania muralu oraz zastosowanie materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacją producenta. Gwarancja nie będzie obejmowała: - naturalnego zużycia i zmian wizualnych wynikających z ekspozycji na warunki atmosferyczne (w tym blaknięcia kolorów), - właściwości materiałów określonych w kartach technicznych producentów, - uszkodzeń mechanicznych, wandalizmu oraz działania czynników biologicznych. W zakresie trwałości i właściwości farb obowiązują wyłącznie parametry deklarowane przez producentów w kartach technicznych produktów. 13. Wykonawca w cenie musi uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia a w szczególności: zakup farb i akcesoriów, zakup, wypożyczenie wszelkich materiałów, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych do kompleksowego wykonania muralu, w tym wynajmu rusztowań, podnośnika lub innych koniecznych urządzeń; przygotowanie/zagruntowanie powierzchni pod mural; zapewnienia noclegów, ubezpieczeń na okres wykonawstwa muralu; opłaty z tytułu najmu powierzchni ściany oraz zajęcia pasa ruchu pod rusztowania/podnośnik na cały okres realizacji, Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostęp do prądu i wody (np. agregat, porozumienie z administratorem budynku) a także wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich. 14. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń oraz przestrzeganie przepisów BHP. 15. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących zakresu zamówienia na organizowanych spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego. 16. Prawa autorskie do projektu oraz wykonanego muralu przechodzą na Zamawiającego w momencie podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub na zasadach określonych w projekcie umowy. |
| Miejsce i termin składania: | TERMIN SKŁADANIA ofert 2026-04-30 |
| Termin składania: | 2026-04-30 |
| Miejsce i termin realizacji: | Planowany termin podpisania umowy Miejsca realizacji adres Kraj Polska Województwo łódzkie Powiat Łódź Gmina Łódź-Śródmieście Miejscowość Łódź |
| Wymagania: | Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających do 50%. Warunki zmiany umowy Warunki zmiany umowy zostały opisane w § 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Czy dopuszczalna oferta częściowa? NIE Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego - pkt. VII.3 |
| Uwagi: | Data opublikowania ogłoszenia 2026-04-15 Data ostatniej zmiany 2026-04-15 19:52:51 Kryteria oceny Czy kryterium cenowe NIE Opis cena oferty brutto (C) - 60% doświadczenie (D) - 40% Opis kryteriów został zawarty w Zapytaniu ofertowym - pkt. XIII.2 |
| Kontakt: | Osoby do kontaktu Oksana Hałatyn-Burda tel.: e-mail: fundacja@pomagajznami.org Małgorzata Bozińska tel.: e-mail: mbozinska1@wp.pl |
| Język kontaktu: | polski |
| Załączniki | załącznik |